(附表一)
花蓮縣政府 108 年度重要施政計畫先期作業摘要評審表
        製表日期：107.06.14
計 / 畫 / 內 / 容	計畫名稱	花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程		計畫性質		□新興計畫 / ■修正（延續性）計畫
	計畫依據	國家發展委員會105年12月5日發國字第1051202031號函辦理
	計畫目標	改善花蓮市舊城區整體風貌營造，建構觀光休閒亮點，帶動花蓮經濟發展，推動花蓮國際休閒中心。
	內容（修正）要點	改善自由街沿線景觀品質低落與凌亂環境。 / 復興自由街排水與溝仔尾商街文化。 / 改善周邊交通動線、周邊景點串連。
	全程所需 / 經費總額	新台幣 千元	計畫期間		民國105年12月起至109年12月 31日止
	經 / 費 / 概 / 算	來源 / 需求	合計		中央預算		縣預算
		105年度	23,870		3,580 (中央) / 17,900 (花東)		2,390 (地方)
		106年度	54,350		8,150 (中央) / 40,760 (花東)		5,440 (地方)
		107年度	86,910		11,910 (中央) / 59,520 (花東)		7,930 (地方) / 7,550 (其他)
		108年度	89,430		11,900 (中央) / 59,520 (花東)		7,930 (地方) / 10,080 (其他)
		109年度	11,650		0		11,650 (其他)
		總需求	266,210		35,540 (中央) / 177,700 (花東)		23,690 (地方) / 29,280 (其他)
	本年度經費需求 / 計算方法與標準	計107年度工程發包，石材第1批款約6,000萬元，設計費80%約1,200萬元，工程款20%約6,000萬元。 / 108年石材第2批款約6,000萬元，工程款40%約12,000萬元。
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求	急需辦理。
	計畫可行性	本府自籌財源辦理。
	計畫效果（益）	改善花蓮市舊城區整體風貌營造，建構觀光休閒亮點，帶動花蓮經濟發展，推動花蓮國際休閒中心。
	計畫協調	計畫執行期間107及108年度支付約計31,200萬元，故需再由本府自籌財源5,000萬元之方式辦理。
	計畫影響	改善自由街沿線景觀品質低落與凌亂環境，復興自由街排水與溝仔尾商街文化，改善周邊交通動線及周邊景點串連。

計畫執行單位：建設處下水道科 計畫聯絡人：林榮真 職稱：約僱人員 電話：8239082#335

花蓮縣政府 108 年度重要施政計畫先期作業計畫書
主辦單位：建設處下水道科

壹、計畫緣起
一、依據：國家發展委員會105年12月5日發國字第1051202031號函
（花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程）
二、未來環境預測：改善花蓮市自由街沿線景觀品質低落與凌亂環境，復興自由街排水與溝仔尾商街文化，改善周邊交通動線及周邊景點串連，以營造舊城區整體風貌，建構觀光休閒亮點，帶動花蓮經濟發展，推動花蓮國際休閒中心。
三、問題評析：自由街是花蓮市舊城區一條兼具排水功能的街道，因舊城區沒落且排水機能不佳造成環境凌亂。

貳、計畫目標
一、目標說明：
本計畫核心基地以自由街街區延伸的生活圈為計畫範圍，包括溝仔尾自由街/明義街，主要道路林森路、中正路、中華路、重慶路、南濱路及橫向四條老街：南京街、成功街、福建街、廣東街等及鄰近居民生活圈皆列為規劃營造核心。
二、達成目標之限制條件：
本案工程興建期主要集中在民國107～109年
三、預期績效指標及評估基準：
預期店面營收增加、公有地租金收入、提高市民所得、增加就業人口、周邊土地增值、改善既有環境重塑往日風華、產業活化吸引觀光客及業者進駐以均衡城鄉發展。

參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討
一、既有策略、政策及方案內容：景觀品質低落與凌亂環境
二、執行檢討：建構觀光休閒亮點，帶動花蓮經濟發展，推動花蓮國際休閒中心

肆、實施策略及方法：
一、計畫內容：以自由街街區延伸的生活圈為計畫範圍，包括自由街、明義街，主要道路為林森路、中正路、中華路、重慶路、南濱路及橫向四條老街：南京街、成功街、福建街、廣東街等
二、分期（年）實施策略：
年度	實施內容
105	整體規劃
106	細部設計
107	南濱路-重慶路及中華路-中正路 工程興建
108	重慶路-中華路 工程興建
109	中正路-民國路 工程興建

三、主要工作項目：自由街區路廊自民國路至南濱路，景觀規劃以自由街排水整治完成後街道空間為主，全區為人行徒步區為主。景觀空間配置型態含道路、綠帶及人行道。
四、實施步驟、方法與分工：
期別	年度	實施內容	執行單位
1	105	整體景觀空間型態規劃	建設處 / 下水道科
2	106	細部設計
3	107	石材及工程發包 / 南濱路-重慶路及中華路-中正路 工程興建
4	108	重慶路-中華路 工程興建
5	109	中正路-民國路 工程興建

產生的效果（益）及對於相關地區或一般人民之正、負面影響：
改善沿線景觀品質低落與凌亂環境，復興自由街排水與溝仔尾商街文化，改善周邊交通動線及周邊景點串連，營造舊城區整體風貌，建構觀光休閒亮點，帶動花蓮經濟發展，推動花蓮為國際休閒中心。

伍、資源需求
一、所需資源說明：非自償之經費需求係以「中央15%、花東基金75%、地方10%」之比例分配。自償之經費需求則依各別計畫性質，由不同比例之特種基金、地方發展基金、民間投資，又或其他資金來源支應。
二、經費需求：
        (一)財務需求方案
財 務 需 求 方 案 單位：千元
年 度 / 用途別 / 預算科目	以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度				總 需 求 / (A＋B)	備 註
		108	109	108年度以後經費需求	小計(B)
建設事業業務-下水道業務	157,580	96,980	11,650		108,630	266,210
合計	157,580	96,980	11,650		108,630	266,210

        (二)經費需求之計算：
經費需求之計算 單位：千元
計畫名稱	項目	單位	數量	單價	預算數	說明
花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程	規劃設計費	式	1	14,680	14,680	支付設計單位 / 設計服務費
	石材採購費	式	1	240,000	240,000	支付廠商費用
	發包工程費	式	1	330,000	330,000	支付廠商費用
計畫總成本估算方式：本計畫經費計584,684千元

陸、預期效果及影響
一、預期效果：改善整建現有公共設施、提升體體服務品質及觀光人次成長。
二、計畫影響：改善沿線景觀品質低落與凌亂環境，復興自由街排水與溝仔尾商街文化，改善周邊交通動線及周邊景點串連，營造舊城區整體風貌，建構觀光休閒亮點，帶動花蓮經濟發展，推動花蓮為國際休閒中心。

柒、附則
一、有關機關應配合事項
配合事項	配合方法	應完成時間 / （年月）	配合機關
工程興建	加速工程興建	109年	建設處 / 下水道科

二、性別影響評估檢視表(如附表二)

三、替選方案之分析及評估：無。

 (附表三)
花蓮縣政府年度重要施政計畫先期作業提報計畫彙整表
中華民國 108 年度
提報機關(單位)：建設處下水道科
計畫名稱	計畫性質		計畫經費 / (單位：千元)	優先順序
	新興	修正
花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程		■	本府自籌財源50,000 千元	第1優先

(附表二) / 花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫） / 【第一部分】： / 填表日期： 107 年 6 月 14 日 / 填表人姓名：林榮真 職稱：約僱人員 / 電話：03-8239082#335 e-mail：ea3693@nt.hl.gov.tw / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________ / 填 表 説 明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應併同本表送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 性別平等專家學者資料可至本府網站中，性別影響評估專區之「花蓮縣婦女權益促進委員會民間團體委員代表聯絡方式」及「性別平等人才資料庫」（ http://sa.hl.gov.tw/files/11-1037-6626.php?Lang=zh-tw ）或至台灣國家婦女館網站(http://old.taiwanwomencenter.org.tw/sp.asp?xdurl=profRecommend/profList.asp&ctNode=325)參閱。 / 壹、計畫名稱 花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程 / 貳、主管機關 花蓮縣政府 主辦機關 花蓮縣政府 建設處 下水道科 / 參、計畫內容涉及領域： / (可參考行政院性別平等委員會訂頒之「性別平等政策綱領」) 勾選（可複選） / 3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域 / 3-2 勞動、經濟、福利領域 / 3-3 人口、婚姻、家庭領域 / 3-4 教育、文化、媒體領域 / 3-5人身安全、司法領域 / 3-6健康、醫療、照顧領域 / 3-7環境、能源、科技領域 / 3-8公共建設(或工程) ˇ / 3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域） / 肆、問題與需求評估 / 項 目 說 明 備 註 / 4-1計畫之現況問題與需求概述 4-1-1計畫背景與內容 計畫主要實施區位為花蓮縣花蓮市，北含美崙溪、南至吉安溪、西鄰北迴鐵路東至南濱海岸範圍內之市區。花蓮市依山面海，北接新城，西接秀林，南鄰吉安，東瀕太平洋，是台灣地區陽光照光耀的第一座城市，有日照台灣，首見花蓮之稱。行政區域面積29.41平方公里，區分為45個行政里，人口總數約10萬7千人，是東台灣人口最密集的縣轄市，同時也是縣治所在地，為花蓮縣的行政中心及樞紐。 簡要說明計畫之背景與內容。 / 4-1-2執行現況及問題之分析 無 1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。 / 4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析 本計畫的規劃設計及文書作業上，男生與女生的比例約為1:1，工程實作上，男女生的比例約為3:1，而年齡分布介於30~60歲，族群多為閩南及原住民族，以花東地區為主。 1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。 / 4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法 未來針對工作人力、辦理訓練之參訓人員、宣導活動參人員及研究調查等項目，均將進行相關性別統計。 說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。 / 4-2 解決問題可能方案 本計畫無特定性別受益對象，無性別問題。 請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。 / 4-3配套措施及相關機關協力事項 無 配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。 / 伍、計畫目標概述 改善沿線景觀品質低落與凌亂環境，復興自由街排水與溝仔尾商街文化，改善周邊交通動線及周邊景點串連，營造舊城區整體風貌，建構觀光休閒亮點，帶動花蓮經濟發展，推動花蓮為國際休閒中心。 請概述計畫目標，併同敘明性別目標。 / 陸、性別參與情形或改善方法 本計畫中工程實作，男女生的比例約為3:1，女性參與較少係因本國女性就讀工程類別偏少，至招聘比例偏低，未來亦積極招聘女性，提高女性參與比例。 請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。 / 柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。 / 項 目 評定結果 / (請勾選) 評定原因 備 註 / 是 否 / 7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象 ˇ 本計畫為全民共享之重要公共設施，雖無設定特定性別為受益對象，但是可邀請社區和商家男女共同參與設計，了解男女不同需求。 如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。 / 7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者 ˇ 環境改善後，提高市民所得，增加就業人口，受益對象並無特定，依此觀點即為一般社會認知既存的性偏見。 如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。 / 7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不性別、性傾向或性別認同者權益相關者 ˇ 本計畫公共建設主要改善舊城區的環境及整體景觀提升，可透過不同設計，讓性別平等、關心多元性別教育等主題，融入在工程設計中。 如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。 / 捌、評估內容 / （一）資源與過程 / 項 目 說 明 備 註 / 8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。 計畫經費分配係以系統建設效益及中央地方比例分配，建設效益為全民共享，無性別之分。 說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。 / 8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。 目前鼓勵女性多參與相關訓練，目前男女比例3:1約可維持或縮小。 計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。 / 8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。 建議日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，在工程規劃初期，應該和社區民眾（包含男女）與商家討論溝通，讓他們有參與設計，並提供意見，讓景觀工程更能和社區與商家結合 說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。 / 8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。 建議可以將多元性別議題融入在日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫裡面讓香榭大道，更具有多元性別的精神。 說明計畫之性別友善措施或方案。 / （二）效益評估 / 項 目 說 明 備 註 / 8-5落實法規政策： 8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障 本計畫各工程類別需求人員上，皆以學經歷及專業領域為主要考量，未就性別上有不同之偏見，男女面試者皆為公平競爭，未來將持續以公平原則招聘人力。 說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。 / 8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢 / 8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。 目前鼓勵女性多參與相關訓練，目前男女比例3:1約可維持或縮小。 說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。 / 8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。 本計畫各工程類別需求人員上，皆以學經歷及專業領域為主要考量，未就性別上有不同之偏見，男女面試者皆為公平競爭，未來將持續以公平原則招聘人力。 說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。 / 8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。 建議可以將多元性別議題融入在日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫裡面讓香榭大道，更具有多元性別的精神。 1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 / 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 / 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。 / 8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。 將持續針對執行人力及參訓人員進行性別統計分析，以了解不同性別參與工程建設之差異。 / 教育訓練參訓部分，目前鼓勵女性多參與相關訓練，男女比例3:1約可維持或縮小。 1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。 / 請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。 / 玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；性別平等專家學者資料可至本府網站中，性別影響評估專區之「花蓮縣婦女權益促進委員會民間團體委員代表聯絡方式」及「性別平等人才資料庫」（http://sa.hl.gov.tw/files/11-1037-6626.php?Lang=zh-tw ）或台灣國家婦女館網站(http://old.taiwanwomencenter.org.tw/sp.asp?xdurl=profRecommend/profList.asp&ctNode=325)參閱。 / （一）基本資料 / 9-1程序參與期程或時間 107 年 6 月 16 日至 107 年 6 月 16 日 / 9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域 張德勝 教授 國立東華大學教育與與潛能開發學系、性別教育、同志教育、多元文化教育 / 9-3參與方式 □計畫研商會議 □性別平等專案小組 ▓書面意見 / 9-4業務單位所提供之資料 相關統計資料 計畫書 計畫書含納其他初評結果 / □有 □很完整 / □可更完整 / □現有資料不足須設法 補足 / □無 □應可設法找尋 / □現狀與未來皆有困難 ▓有， 且具性別目標 / □有， 但無性別目標 / □無 □有， 已很完整 / □有， 但仍有改善空間 / □無 / 9-5計畫與性別關聯之程度 ▓有關 □無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。 / （二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。 / 9-6問題與需求評估說明之合宜性 合宜 / 9-7性別目標說明之合宜性 合宜 / 9-8性別參與情形或改善方法之合宜性 建議日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，在工程規劃初期，應該和社區民眾（包含男女）與商家討論溝通，讓他們有參與設計，並提供意見，讓景觀工程更能和社區與商家結合。 / 9-9受益對象之合宜性 建議可以將多元性別議題融入在日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫裡面讓香榭大道，更具有多元性別的精神。 / 9-10資源與過程說明之合宜性 合宜 / 9-11效益評估說明之合宜性 合宜 / 9-12綜合性檢視意見 建議規劃設計邀請當地民眾參與。 / 建議將多元性別議題融入在香榭大道的規劃中。 / （三）參與時機及方式之合宜性 / 本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可） 張德勝 / 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。 / 【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫 / 拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。 / 10-1評估結果之綜合說明 經張教授得勝評估後，確認本計畫合宜、適當，本科將依據各項評估內容及計畫確實執行。 / 10-2參採情形 10-2-1說明採納意見後之計畫調整 無 / 10-2-2說明未參採之理由或替代規劃 無 / 10-3通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於 107 年 6 月 15 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ▓e-mail □郵寄 □其他 / ＊ 「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。