附表一)

花蓮縣政府109年度重要施政計畫先期作業摘要評審表

製表日期：108/06/10

| 計 畫 內 容 | 計畫名稱 | 知卡宣公園親水區域環境設施提升計畫 | 計畫性質 | □新興計畫 ■修正（延續性）計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計畫依據 | 縣長指示重要活動建設 |
|  | 計畫目標 | 本次計畫改善親水區域整體環境設施，並導入共融、無障礙的設計思維，確實提升公園之服務機能與品質，除了希望能藉此增加公園觀光人潮、提升遊客滿意度外，並希望能照顧、服務身障及行動不便的族群使其亦能與大家一起戲水同樂，讓公園呈現友善共融之面貌。 |
|  | 內容（修正）要點 | 為延續性之計劃。 |
|  | 全程所需 經費總額 | 新台幣 千元 | 計畫期間 | 民國109年1月起至109年12月 1日止 |
|  | 經 費 概 算 | 來源 需求 | 合計 | 中央預算 | 縣預算 |
|  |  | 109年度 | 18,000千元 |  | 18,000千元 |
|  |  | 年度 |  |  |  |
|  |  | 年度 |  |  |  |
|  |  | 年度 |  |  |  |
|  |  | 總需求 | 18,000千元 |  | 18,000千元 |
|  | 本年度經費需求 計算方法與標準 |  |
| 計 畫 執 行 單 位 自 評 | 計畫需求 | 除了需要足夠的建設經費外，並需由處內執行團隊、設計單位及工程施工單位三方互相溝通協調及配合，及廣納親水活動期間戲水民眾及遊客之建議作為公園持續改善、精進的方向及目標。 |
|  | 計畫可行性 | 本次計畫主要係辦理公園親水區域內之老舊設施汰換、水池鋪面更新及無障礙設施步道等改善作業，因係屬延續性之計畫，因此計畫執行上應無問題，將依據採購法相關程序辦理委託技術服務及工程之發包作業及後續之執行作業。 |
|  | 計畫效果（益） | 除了希望能吸引觀光人潮、提升遊客滿意度外，透過本次計畫並能達到美化既有親水區域環境、降低後續維護成本及增加設施的使用族群(身障)，使公園朝友善、共融的目標邁進。 |
|  | 計畫協調 | 公園平日及暑期活動期間均由本處農村景觀科負責維護管理，而本計畫之執行除了處內執行團隊外，並需與設計監造單位及工程施工單位三方互相溝通協調及配合，方能規劃建置出符合民眾需求及期待的設施藍圖。 |
|  | 計畫影響 | 除美化環境、增加觀光效益外，透過共融、無障礙設施步道之導入讓身障及行動不便族群亦能於公園內和親人朋友一同戲水、進行互動交流，使公園將呈現更友善的面貌。 |

計畫執行單位：農業處農村景觀科   計畫聯絡人：吳映瑤   職稱：技士   電話：03-8233575

花蓮縣政府109年度重要施政計畫先期作業計畫書

主辦單位：農業處(農村景觀科)

壹、計畫緣起

一、依據：縣長指示重要活動建設。

二、未來環境預測：隨著時代發展與國人生活水準之提升、旅遊經驗之增加，社會大眾對於休閒遊憩品質及親子同樂之需求與日俱增，且多半不能再接受過去制式化的罐頭遊具公園，能包容各個年齡層、各個障別及性別的友善共融公園將是未來公園發展的趨勢。

三、問題評析：

(一)、知卡宣公園暑期親水活動舉辦迄今已邁向第五個年頭，每年親水活動開放期間湧入園區內戲水的觀光人潮，從104年度的10萬人次、105年度12萬人次、106年度12.5萬人次到107年度突破15萬人次，逐年不斷攀升，公園內戲水設施雖已具備相當規模，但公園內之親水設施是否符合的龐大遊客使用需求應列為重要考量項目，且部分戲水池內之遊具設施因使用多年已老舊，考量民眾使用之安全故應進行通盤檢討並辦理適當之更新汰換為宜。

(二)、公園之親水池池體鋪面均係採用EPOXY塗布，該鋪面維護成本隨著親水區域範圍不斷擴建亦跟著不斷增加，如何降低後續維護成本亦是重要之課題。

(三)、公園親水區域現況並不符合現今國內所提倡之友善共融公園之精神。

貳、計畫目標

一、目標說明：本次計畫改善親水區域整體環境設施，並導入共融、無障礙的設計思維，確實提升公園之服務機能與品質，除了希望能藉此增加公園觀光人潮、提升遊客滿意度外，並希望能照顧、服務身障及行動不便的族群使其亦能與大家一起戲水同樂，讓公園呈現友善共融之面貌。

二、達成目標之限制條件：除了需要有充足的建設經費外，另因知卡宣綠森林親水公園每年七、八月期間適逢親水活動開放，園區內無法進行任何設施之增建或修繕，因此如何在最短的時間完成符合民眾需求及期待之規劃設計，並於期限內建置完成，是達成本計畫目標最大的考驗。

三、預期績效指標及評估基準：公園入園遊客數及遊客滿意度。

參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討

一、既有策略、政策及方案內容：公園歷年來親水區域的規劃執行，已逐步從活動當年年初提前至前年年底便開始著手設計，從民國103年第一期親水設施工程於公園內建置兒童戲水池起，公園開始逐年編列相關親水設施建置經費，並陸續完成了漂漂河、造浪池、大型滑水道、幼齡兒童使用的幼幼池等建置及老舊龍骨造型廁所更衣室之翻修，今108年度並增設泳池區及供未著泳衣民眾使用之地噴泉與泡腳池，逐年完善公園內之設施

二、執行檢討：早期處內同仁對於建築相關法令較不熟悉，以致發生公園內相關設施並無取得合法使用執照之情形，已積極補正程序並取得執照，爾後進行相關規劃設計時並都特別注意設施之安全及合法性。另將依據公園歷年親水設施活動開放民眾之使用情形進行檢討，並逐步修正至符合民眾或遊客之需求導向。

肆、實施策略及方法：

一、計畫內容：

二、分期（年）實施策略：為能完善公園親水區域環境設施之建置，本處將於109年度預算核定通過後盡速辦理委託規劃設計及監造技術服務之發包作業，並於109年度內完成是項工程之執行。

三、主要工作項目：

(一)、盤點親水區域內老舊及使用上有安全疑慮之設施，並重新規劃更新相關設施。

(二)、既有水池鋪面全面改為泳池專用磁磚之型式施作，除可降低每年水池池體維護之成本負擔，並可改善往年進行EPOXY鋪面施作時因常適逢梅雨季節易產生鋪面剝落之情形。

(三)、改善親水區域無障礙通行路線，並研議既有水池是否能局部調整成供身障人士亦能使用之空間，及增設相關共融之親水設施。

四、實施步驟、方法與分工：

| 期別 | 年度 | 實施內容 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109 | 一、於109年度預算核定通過後盡速辦理委託技術服務案之發包作業，並依據主要工作項目進行規劃設計。 二、俟完成規劃設計後盡速辦理工程發包作業，並於公園暑期活動開放前完成施作。 | 農業處 農村景觀科 |

產生的效果（益）及對於相關地區或一般人民之正、負面影響：除了美化親水區域環境、吸引觀光人潮及帶動花蓮地區觀光產業外，並能使不同年齡、性別及障別的人一同戲水玩樂、增進彼此的互動交流，加上公園全年均無收受門票的極大誘因，因此本計畫不論是對地方或是民眾所產生的都是絕對正面的影響力。

伍、資源需求

一、所需資源說明：知卡宣綠森林親水公園向為本縣重要之活動建設，故本計畫之執行除由承辦技士負責辦理委託專業規劃設計團隊及工程發包事宜外，科長、副處長、處長將積極參與規劃設計階段之討論及後續工程施作之督導。此外便是需要足夠之規劃設計及後續工程建設之經費，以利計畫之執行與推動。

二、經費需求：

(一)財務需求方案

財 務 需 求 方 案                 單位：千元

| 年 度 用途別 預算科目 | 以前年度已列預（概）算數累(A) | 未來年度 | 總 需 求 (A＋B) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 108 | 109 | 110 | 111 | 109年度以後經費需求 | 小計(B) |  |  |
| 設備及投資-公共建設及設施費 |  |  | 18,000千元 |  |  |  | 18,000千元 | 18,000千元 |  |
| 合 計 |  |  | 18,000千元 |  |  |  | 18,000千元 | 18,000千元 |  |

(二)經費需求之計算：

經費需求之計算                       單位：千元

| 計畫名稱 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知卡宣公園親水區域環境設施提升計畫 | 1、汰換(更新)老舊、使用上有安全疑慮之設施。 2、既有池體鋪面改為泳池專用磁磚。 3、改善親水區域無障礙通行及設施 | 式 | 1 | 18,000千元 | 18,000千元 |  |
| 計畫總成本估算方式： |

陸、預期效果及影響

一、預期效果：雖然歷年來公園辦理親水活動已打出響亮名號，但本處依舊持續傾聽民眾及遊客之使用需求不斷精進、充實公園內之設施，除了希望能吸引觀光人潮、提升遊客滿意度外，透過本次計畫還能達到美化既有親水區域環境、降低後續維護成本及增加設施的使用族群(身障)，使公園朝友善、共融的目標邁進。

二、計畫影響：除美化環境、增加觀光效益外，透過共融、無障礙設施步道之導入讓身障及行動不便族群亦能於公園內和親人朋友一同戲水、進行互動交流，使公園將呈現更友善的面貌。

柒、附則

一、有關機關應配合事項

| 配合事項 | 配合方法 | 應完成時間（年月） | 配合機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無 | 無 | 無 | 無 |

二、性別影響評估檢視表:本次計畫係屬延續性之計畫，實質內容與108年度提報之計畫並未有重大變更，因此本次無另辦理性別影響評估。

三、替選方案之分析及評估：無

填寫說明：

1.第壹項中「未來環境預測」，請進行相關社會、經濟、政治、實質及科技發展等外部環境變遷趨勢分析，預測目標年度相關服務及業務發展需要，指出所面臨的壓力、機會與威脅，並檢討、預測組織內部資源及各部門作業能力，了解其優、缺點及應付外部環境挑戰與機會能力；前述內部資源包括組織結構、人力、物力、財力、資源、技術及時間等因素。「問題評析」，請依內、外環境分析結果，評析「現有及理想服務水準」暨「未來可能與理想服務水準」的差距，並界定未來問題之內容、特性、範圍、程度、影響地區、對象、數量及變化趨勢。

2.第貳項中「目標說明」，請說明所欲達成之中程計畫目標，並敘述計畫服務之對象、範圍、數量及人口特性；「預期績效指標及評估基準」，請將計畫目標轉化為具體、容易衡量之預期服務水準指標及評估基準。

3.第參項請進行「既有策略、政策及方案內容摘要」說明及「執行檢討」，作為進一步研（修）訂計畫之依據。

4.第肆項「實施策略及方法」，請依據計畫分析所選定之中（長）程計畫，敘述其「計畫內容及地點」、「分期（年）實施策略」、「主要工作項目」暨「實施步驟方法與分工」，前述實施步驟及方法亦即「分期（年）實施計畫」。

5.第伍項「所需資源說明」，請對於計畫執行所需各類人力、物力及財力等資源執行總說明。「經費需求」，請依計畫年期表明「財務需求方案」及「經費需求之計算」，「財務需求方案」宜反映各項「用途別預算科目」未來各年度經費需求及計畫總經費需求，執行中之計畫亦應列出以前年度已列預（概）算累計數，並註明相關年度預（概）算數。計畫經費若由數個機關共同分擔者，請註明分擔方式。另經費需求之計算」請說明計畫總成本及各類用途別費用之估算方式顯示相關單價、單位、數量及合計數，並以「計畫總成本」觀念，估計方案執行需相關經常門及資本門支出。

6.第陸項「預期效果及影響」，請敘述計畫執行後對於原定目標群體可產生的效果（益）及對於相關地區一般人民之正、負面影響。

7.第柒項附則「有關機關應配合事項」，凡本機關或其他機關在時間先後，空間配置或功能依存有上有關聯而需相互配合之計畫。

(附表三)

花蓮縣政府年度重要施政計畫先期作業提報計畫彙整表

中華民國  109  年度

提報機關(單位)：農業處

| 計畫名稱 | 計畫性質 | 計畫經費 (單位：千元) | 優先順序 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 新興 | 修正 |  |  |
| 知卡宣公園親水區域環境設施提升計畫 |  | v | 18,000千元 | 2 |

花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫）

| 填表日期：107年6月21日 |
| --- |
| 填表人姓名：吳映瑤 職稱：技士 電話：03-8233575 e-mail：u9516020@nt.hl.gov.tw 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________ |
| 填 表 説 明 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應併同本表送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 性別平等專家學者資料可至本府網站中，性別影響評估專區之「花蓮縣婦女權益促進委員會民間團體委員代表聯絡方式」及「性別平等人才資料庫」（ http://sa.hl.gov.tw/files/11-1037-6626.php?Lang=zh-tw ）或至台灣國家婦女館網站(http://old.taiwanwomencenter.org.tw/sp.asp?xdurl=profRecommend/profList.asp&ctNode=325)參閱。 |
| 壹、計畫名稱 | 知卡宣綠森林親水公園戲水區域暨週邊環境景觀營造及遊樂設施新建工程 |
| 貳、主管機關 | 花蓮縣政府 | 主辦機關 | 農業處 |
| 參、計畫內容涉及領域： (可參考行政院性別平等委員會訂頒之「性別平等政策綱領」) | 勾選（可複選） |
| 3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域 |  |
| 3-2 勞動、經濟、福利領域 |  |
| 3-3 人口、婚姻、家庭領域 |  |
| 3-4 教育、文化、媒體領域 |  |
| 3-5人身安全、司法領域 |  |
| 3-6健康、醫療、照顧領域 |  |
| 3-7環境、能源、科技領域 |  |
| 3-8公共建設(或工程) | v |
| 3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域） |  |
| 肆、問題與需求評估 |
| 項 目 | 說 明 | 備 註 |
| 4-1計畫之現況問題與需求概述 | 4-1-1計畫背景與內容 | 配合知卡宣公園暑期戲水 活動及使用民眾與遊客需求，營造戲水區域暨週邊環境景觀及遊樂設施新建。 | 簡要說明計畫之背景與內容。 |

【2】

| 4-1-2執行現況及問題之分析 | 知卡宣公園戲水設施及相關服務設施雖已具備基本規模，惟區域內外整體景觀及其它遊樂設施尚有加強之必要性。 | 1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。 |
| --- | --- | --- |
| 4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析 | - | 1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。 |
| 4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法 | - | 說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。 |
| 4-2 解決問題可能方案 | 無特定性別受益對象，亦無性別問題。 | 請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。 |
| 4-3配套措施及相關機關協力事項 | - | 配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。 |
| 伍、計畫目標概述 | 知卡宣公園景觀營造或遊樂設施新建規劃時，將考量性別平等概念。 | 請概述計畫目標，併同敘明性別目標。 |
| 陸、性別參與情形或改善方法 | - | 請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。 |
| 柒、受益對象 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。 |
| 評定結果 (請勾選) | 評定原因 | 備 註 |

| 7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象 |  | v | 受益對象不涉特定性別、性傾向或性別認同者之歧視或偏見。 | 如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者 |  | v | 受益對象無差別，且未涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性。 | 如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。 |
| 7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者 |  | v | 受益對象不涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求。 | 如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。 |
| 捌、評估內容 （一）資源與過程 |
| 項 目 | 說 明 | 備 註 |
| 8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。 | 計畫為全民共享之建設，並無性別差異。 | 說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。 |
| 8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。 | 計畫為全民共享之建設，並無性別差異。 | 計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。 |
| 8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。 | 計畫為全民共享之建設，並無性別差異。 | 說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。 |
| 8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。 | 計畫為全民共享之建設，並無性別差異。 | 說明計畫之性別友善措施或方案。 |
| （二）效益評估 |
| 項 目 | 說 明 | 備 註 |
| 8-5落實法規政策： | 8-5-1 落實憲法、法律對人民之基本保障 | 計畫為全民共享之建設，並無性別差異。 | 說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。 |
|  | 8-5-2 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢 | 計畫為全民共享之建設，並無性別差異。 |  |
| 8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。 | 計畫為全民共享之建設，並無性別差異。 | 說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。 |
| 8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。 | 計畫為全民共享之建設，並無性別差異。 | 說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。 |
| 8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。 | 本計畫設計主要為戶外使用公眾設施，將考量其使用性、安全性、友善性，避免性別差異。 | 1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。 |
| 8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。 | 計畫為全民共享之建設，並無性別差異。 | 1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。 |

| 玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；性別平等專家學者資料可至本府網站中，性別影響評估專區之「花蓮縣婦女權益促進委員會民間團體委員代表聯絡方式」及「性別平等人才資料庫」（http://sa.hl.gov.tw/files/11-1037-6626.php?Lang=zh-tw ）或台灣國家婦女館網站(http://old.taiwanwomencenter.org.tw/sp.asp?xdurl=profRecommend/profList.asp&ctNode=325)參閱。 |
| --- |
| （一）基本資料 |
| 9-1程序參與期程或時間 | 107年 6 月28 日至 107 年 6 月29日 |
| 9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域 | 李雪菱 副教授 慈濟大學兒童發展與家庭教育學系 性別教育，多元文化教育，田野工作，質性研究 |
| 9-3參與方式 | □計畫研商會議 □性別平等專案小組 Ｖ書面意見 |
| 9-4業務單位所提供之資料 | 相關統計資料 | 計畫書 | 計畫書含納其他初評結果 |
|  | Ｖ有 Ｖ很完整 □可更完整 □現有資料不足須設法 補足 □無 □應可設法找尋 □現狀與未來皆有困難 | □有， 且具性別目標 Ｖ有， 但無性別目標 □無 | Ｖ有， 已很完整 □有， 但仍有改善空間 □無 |
| 9-5計畫與性別關聯之程度 | □有關 Ｖ無關 （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。 |
| （二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。 |
| 9-6問題與需求評估說明之合宜性 | 合宜 |
| 9-7性別目標說明之合宜性 | 合宜 |
| 9-8性別參與情形或改善方法之合宜性 | 合宜 |
| 9-9受益對象之合宜性 | 合宜 |
| 9-10資源與過程說明之合宜性 | 合宜 |
| 9-11效益評估說明之合宜性 | 合宜 |
| 9-12綜合性檢視意見 | 4-1-3強調休憩區景觀設計會考量性別，身心障礙，高齡，兒童等使用者友善環境，對民眾十分重要，亦具性別關懷，請參酌執行。 |
| （三）參與時機及方式之合宜性 :合宜 |
| 本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可） 李雪菱 |

- 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。

- 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。

【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫

| 拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。 |
| --- |
| 10-1評估結果之綜合說明 | 本次計畫將依委員意見，致力於公園親水區域暨周邊整體環境設施休憩區的改善，並於規劃設計時將性別、身心障礙、高齡及兒童等使用者友善關懷納入考量，以期提供民眾及遊客更友善的公園環境。 |
| 10-2參採情形 | 10-2-1說明採納意見後之計畫調整 | 無 |
|  | 10-2-2說明未參採之理由或替代規劃 | 無 |
| 10-3通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： 已於107年6月29日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 □傳真 Ｖe-mail □郵寄 □其他 |
| ＊ 「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。 |