(附表一)
花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業摘要評審表
        製表日期：109.6.8
計畫名稱		財產管理系統建置案		計畫性質	▓新興計畫 / □延續性（修正）計畫
計畫依據		本縣縣有財產管理自治條例、本縣縣有不動產產籍管理作業規範。
計畫目標		健全產籍管理、維護公產權益。
計畫內容摘要		舊有財產管理系統不敷使用需求,擬參照桃園市政府、新北市政府經驗,建置新版財產管理系統。
全程所需 / 經費總額		單位:新台幣千元		計畫期間	民國110年1月起至110年12日止
經 / 費 / 概 / 算		來源 / 需求		合計	中央預算	縣預算
		110年度		1,014(千元)		1,014
		年度
		年度
		年度
		總需求		1,014(千元)		1,014
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求		本案擬爭取本府年度預算，以支應110年財產管理系統建置費用。
	計畫可行性		原財產管理系統資料轉換部分，已有新北市政府、桃園市政府案例可循，應屬可行。
	計畫效果（益）		減少紙本作業、增進財產管理效率。
	計畫協調		舉辦教育訓練，協助各管理機關熟悉新系統。
	計畫影響		期能達到公產管理資訊化／無紙化，線上查調快速便利。

計畫執行單位：財政處公有財產科 計畫聯絡人：王欣華職稱：科員 電話：#406.407
核章欄 承辦人 科室主管 單位主管

花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業計畫書
主辦單位：財政處公有財產科

壹、計畫緣起
一、依據：本縣縣有財產管理自治條例、本縣縣有不動產產籍管理作業規範。
二、未來環境預測：因應資安需求等級日益提高、管理效率須再提昇,擬導入新系統,俾利業務推行。
三、問題評析：現行系統除本府所屬機關/單位/學校使用外,及多數鄉鎮公所使用,系統轉換期間因應措施應預先規劃。

貳、計畫目標
一、目標說明：公用財產部分優化操作界面，增加管理單位使用意願，非公用財產部分出租／占用管理資訊化。
二、達成目標之限制條件：經費限制、系統轉換人員操作訓練及熟悉。
三、預期績效指標及評估基準：財務報表半年報正確率。

參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討
一、既有策略、政策及方案內容：現有昌佳財產資訊管理系統自101年使用至今。
二、執行檢討：1.操作界面較不人性。2.速度較慢。3.產籍管理欄位未符實際需求。

肆、實施策略及方法：
一、計畫內容：建置新版財產管理系統。
二、分期（年）實施策略：新版系統導入後逐年編列維護預算。
三、主要工作項目：財產資訊管理，包含不動產、動產、財產、物品等線上資訊管理系系統。
四、實施步驟、方法與分工：
期別	年度	實施內容	執行單位
	110	建置新版財產管理系統。	財政處

產生的效果（益）及對於相關地區或一般人民之正、負面影響：提供系統使用者安全、穩定、友善的操作環境，同時提升同仁工作效率。

伍、資源需求
一、所需人力需求：
二、經費需求：
        (一)財務需求方案
        財 務 需 求 方 案 單位：千元
年 度 / 用途別 / 預算科目	以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度					總 需 求 / (A＋B)	備 註
		109	110	111	112	4年後經費需求	小計(B)
財政及公產業務／公產管理	0		1,014				1,014	1,014
合 計			1,014				1,014	1,014

        (二)經費需求之計算：
        經費需求之計算 單位：千元
計畫名稱	項目	單位	數量	單價	預算數	說明
財產管理系統建置案	財產管理系統建置	式	1	860	860
	伺服器	組	1	154	154
計畫總成本估算方式：計畫如屬公共工程及房屋建築類者，請填附表4。

陸、過去4年預算執行情形:本案係新興計畫,過去未編列相關預算。
單位：千元
年度	預算數 / (A)	決算數			執行率(E)=(D)/(A)
		實支數 / (B)	保留數 / (C)	合計 / (D)=(B)=(C)

備註:
1.倘該計畫未編列預算，而以勻支方式執行，則(A)欄位免填，僅填(B)(C)(D)欄位。
2.上年度預算預算執行情形僅填(A)(B)欄位，(B)欄位請填至6月底止實支數，其他年度(A)至(E)欄位均須填列(以提報110年度先期計畫為例，上年度係指109年度，其他年度係指106至109年度)

柒、預期效果及影響
預期效果：
可量化效益:

指標項目	單位	預期成果
		XXX年	XXX年	XXX年	XXX年

     2.其他政策效益或不可量化效益:期能達到公產管理資訊化／無紙化，線上查調快速便利。

二、計畫影響：現行系統除本府所屬機關/單位/學校使用外,及多數鄉鎮公所使用,系統轉換期間因應措施應預先規劃。

捌、附則
一、有關機關應配合事項:無
二、性別影響評估檢視表(如附表二)
三、替選方案之分析及評估

填寫說明：
1.第壹項中「未來環境預測」，請進行相關社會、經濟、政治、實質及科技發展等外部環境變遷趨勢分析，預測目標年度相關服務及業務發展需要，指出所面臨的壓力、機會與威脅，並檢討、預測組織內部資源及各部門作業能力，了解其優、缺點及應付外部環境挑戰與機會能力；前述內部資源包括組織結構、人力、物力、財力、資源、技術及時間等因素。「問題評析」，請依內、外環境分析結果，評析「現有及理想服務水準」暨「未來可能與理想服務水準」的差距，並界定未來問題之內容、特性、範圍、程度、影響地區、對象、數量及變化趨勢。
2.第貳項中「目標說明」，請說明所欲達成之中程計畫目標，並敘述計畫服務之對象、範圍、數量及人口特性；「預期績效指標及評估基準」，請將計畫目標轉化為具體、容易衡量之預期服務水準指標及評估基準。
3.第參項請進行「既有策略、政策及方案內容摘要」說明及「執行檢討」，作為進一步研（修）訂計畫之依據。
4.第肆項「實施策略及方法」，請依據計畫分析所選定之中（長）程計畫，敘述其「計畫內容及地點」、「分期（年）實施策略」、「主要工作項目」暨「實施步驟方法與分工」，前述實施步驟及方法亦即「分期（年）實施計畫」。
5.第伍項「所需資源說明」，請對於計畫執行所需各類人力、物力及財力等資源執行總說明。「經費需求」，請依計畫年期表明「財務需求方案」及「經費需求之計算」，「財務需求方案」宜反映各項「用途別預算科目」未來各年度經費需求及計畫總經費需求，執行中之計畫亦應列出以前年度已列預（概）算累計數，並註明相關年度預（概）算數。計畫經費若由數個機關共同分擔者，請註明分擔方式。另經費需求之計算」請說明計畫總成本及各類用途別費用之估算方式顯示相關單價、單位、數量及合計數，並以「計畫總成本」觀念，估計方案執行需相關經常門及資本門支出。
6.第陸項「預期效果及影響」，請敘述計畫執行後對於原定目標群體可產生的效果（益）及對於相關地區一般人民之正、負面影響。
7.第柒項附則「有關機關應配合事項」，凡本機關或其他機關在時間先後，空間配置或功能依存有上有關聯而需相互配合之計畫。
(附表二)

花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫）

【第一部分】：本部分由機關人員填寫
填表日期： 109 年 6 月 8 日
填表人姓名：王欣華 職稱：科員 / 電話：03-8227171#406 e-mail：pk1015@hl.gov.tw / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員，請說明：____________
填表説明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應先完整填具【第一部分】各項內容，併同本表及計畫書送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 程序參與者務必為下列性別平等專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / (一)行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / (二)現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / (三)非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
壹、計畫名稱					財產管理系統建置案
貳、主管機關					花蓮縣政府				主辦機關				財政處
參、計畫內容涉及領域：					勾選（可複選）
3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域
3-2 勞動、經濟、福利領域
3-3 人口、婚姻、家庭領域
3-4 教育、文化、媒體領域
3-5人身安全、司法領域
3-6健康、醫療、照顧領域
3-7環境、能源、科技領域					V
3-8公共建設(或工程)
3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）
肆、問題與需求評估
項 目					說 明				備 註
4-1計畫之現況問題與需求概述		4-1-1計畫背景與內容					舊有財產管理系統不敷需求,擬建置新版財產管理系統。				簡要說明計畫之背景與內容。
		4-1-2執行現況及問題之分析					現行系統除本府所屬機關/單位/學校使用外,及多數鄉鎮公所使用,系統轉換期間因應措施應預先規劃。				1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。
		4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析					無。				1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
		4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法					無。				說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。
4-2 解決問題可能方案					無。				請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。
4-3配套措施及相關機關協力事項					請各主管機關(單位)使用者配合教育訓練，熟悉新版系統操作。				配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。
伍、計畫目標概述					健全產籍管理、維護公產權益。				請概述計畫目標，併同敘明性別目標。
陸、性別參與情形或改善方法					關於本計畫之研擬與執行均納入不同性別者之參與，於研擬計畫與決策時已考量性別平等的概念。				請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。
柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。
項 目			評定結果 / (請勾選)				評定原因					備 註
			是	否
7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象				ˇ			本計畫係針對本縣財產管理系統建置，以健全產籍管理、維護公產權益，受益者為全體縣民，未區分性別，亦不涉特定性別、性傾向或性別認同者之歧視或偏見。					如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。
7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者				ˇ			受益對象為全體縣民，並未就性別加以區別，惟為兼顧不同性別之觀點，維護其平等參與公共事務之機會，應納入不同性別者之參與機制。					如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者				ˇ			本計畫未涉及公共建設之空間規劃與工程設計。					如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
捌、評估內容 / （一）資源與過程
項 目					說 明				備 註
8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。					說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。					計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。					說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。					說明計畫之性別友善措施或方案。
（二）效益評估
項 目					說 明				備 註
8-5落實法規政策：	8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障					說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。
	8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢
8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。					說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。					說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。
8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。					1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 / 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 / 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。
8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。					1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。

請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。

【第二部分－程序參與】
玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；程序參與者務必為下列專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / a.行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / b.現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 / (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / c.非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
（一）基本資料
9-1程序參與期程或時間		109 年 6 月 2 日 至 年 月 日
9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域		黃愛珍 / 東華大學教育行政與管理學系講師、花蓮縣政府勞資爭議獨任調解人 / 勞動法令、性別平等
9-3參與方式		□計畫研商會議 □性別平等專案小組 ■書面意見
9-4業務單位所提供之資料		相關統計資料		計畫書	計畫書含納其他初評結果
		■有 □很完整 / ■可更完整 / □現有資料不足須設法補足 / □無 □應可設法找尋 / □現狀與未來皆有困難		□有，且具性別目標 / ■有，但無性別目標 / □無	□有，已很完整 / ■有，但仍有改善空間 / □無
9-5計畫與性別關聯之程度		□有關 ■無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。
（二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。
9-6問題與需求評估說明之合宜性			詳參9-12
9-7性別目標說明之合宜性			詳參9-12
9-8性別參與情形或改善方法之合宜性			詳參9-12
9-9受益對象之合宜性			詳參9-12
9-10資源與過程說明之合宜性			詳參9-12
9-11效益評估說明之合宜性			詳參9-12
9-12綜合性檢視意見	本計畫係為建置貴縣財產管理系統建置，以健全產籍管理、維護公產權益，受益者為全體縣民，未區分性別，亦不涉特定性別、性傾向或性別認同者之歧視或偏見，惟仍建議就下列事項修訂計畫內容及進行性別影響評估檢視： / 不論評定結果為是或否，請補填寫7-1至7-3之評定原因。 / 於本計畫執行完竣後，就相關財產管理系統及設備之使用，應提供教育訓練課程，教育本縣同仁正確使用相關系統設備，而此項教育訓練應考量不同性別、年齡之同仁對於資訊獲取能力之差異，於教育訓練時盡量使用淺顯易懂之語言，輔以簡易圖表式講義或說明，以有效提升不同性別者於操作上之資訊取得，縮小使用習慣之差異，藉以有效提升公務效率。 / 本次計畫中，主要經費支出係委託廠商建置財產管理系統及設備，故應檢視承包廠商之徵才資訊，其於招募人員時，是否提供不同性別者公平之機會，如應考量是否具有相關之學經歷或證照等專業能力，不能僅以傳統性別偏見為雇用標準，禁止為特定性別設置求職門檻，以消除性別隔離現象。另為鼓勵雇用女性勞工，如有進用女性勞工之承包廠商，列入執行計畫考核，並於結案時，要求承包廠商提供當年度雇用之計畫人員名冊，附記性別比例，如有顯著性別差異，請提供理由，對於其理由是否正當及是否有所改善等，做為日後相關工程承包審查時優先考量條件之一，以提高承包廠商雇用女性勞工之意願，共同促進性別平等及提供友善職場措施。
（三）參與時機及方式之合宜性 詳參9-12
本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可）黃愛珍

- 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。
- 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。

【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫
拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。
10-1評估結果之綜合說明	本案內容綜合檢視合宜且具體可行，未來在執行階段將儘量顧及性別平衡議題，以及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向，營造性別友善環境，提高不同性別者參與之意願與向心力，維護其平等參與公共事務之機會，未來辦理計畫內有關性別影響評估資料將更完整詳實，俾於政策方向與計畫內容更符合性別平等之施政目標。
10-2參採情形	10-2-1說明採納意見後之計畫調整	針對前揭建議，會遵循審查建議辦理，未來進行教育訓練時，亦會注意不同性別及年齡之同仁對於資訊獲取能力之差異，使其均能正確而有效率地使用相關財產管理系統及設備。
	10-2-2說明未參採之理由或替代規劃
10-3請務必通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果，並副知本府行政暨研考處研展企劃科（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於109 年 6 月 16 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ■e-mail □郵寄 □其他

「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。