 (附表一)
花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業摘要評審表
        製表日期：109年6月11日
計畫名稱		110年度資通安全防護維運服務案		計畫性質	█新興計畫 / □延續性（修正）計畫
計畫依據		依據本府行政暨研考處109年5月20日府行研字第1090096301號函及本府資訊安全推行委員會108年第2次管理審查會議決議事項辦理。
計畫目標		強化本府資通安全管理，建立安全及可信賴之資訊環境，確保資料、系統、設備及網路安全，並延續本府資通安全服務項目，以符合行政院資通安全處(以下簡稱資安處)公布之資通安全責任等級分級辦法B級機關應辦事項。
計畫內容摘要		延續本府資通安全管理系統ISO27001(ISMS)認證有效性。 / 延續本府資訊安全防護營運中心(SOC)服務。 / 延續本府及花蓮縣戶政事務所、花蓮縣消防局、花蓮縣衛生局及地政事務所之政府組態基準(GCB)服務。 / 辦理本府資通安全教育訓練。 / 辦理本府資通安全健診。
全程所需 / 經費總額		單位:新台幣千元		計畫期間	民國110年1月1日起至110年12月31日止
經 / 費 / 概 / 算		來源 / 需求		合計	中央預算	縣預算
		110年度		4,408		4,408
		總需求		4,408		4,408
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求		本案擬爭取本府110年度預算，以支付本府資通安全責任等級分級辦法B級機關應辦事項所需費用。
	計畫可行性		有關資通安全責任等級B級機關應辦事項中資訊安全管理系統之導入及通過驗證、資通安全威脅偵測管理機制、政府組態基準(GCB)服務、資通安全教育訓練、資通安全健診等項目已列在107-109年前瞻基礎建設計畫-臺北市暨花蓮縣、金門縣及連江縣政府區域聯防計畫(以下簡稱區域聯防)，本處已完成107-108年之區域聯防案，109年區域聯防案刻正執行中，本處具經驗足以完成本案。
	計畫效果（益）		延續目前資通安全責任等級B級機關應辦事項，完善本府資通安全管理。
	計畫協調		本府各單位、所屬一、二級機關等
	計畫影響		配合資安處推動公家機關相關資通安全標準，以符合國際目前最新資安標準及行政院公告之資通安全法。

計畫執行單位：觀光處資訊科 計畫聯絡人：潘振光 職稱：管理師 電話：#347

花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業計畫書
主辦單位：觀光處資訊科
壹、計畫緣起
1. 依據：
   依據本府行政暨研考處109年5月20日府行研字第1090096301號函及本府資訊安全推行委員會108年第2次管理審查會議決議事項辦理。
2. 未來環境預測：
   面對科技的日新月異，資通安全管理變得更加重要，資通安全法及相關子法的施行，國際相關的資通安全標準也陸續更新以符合現狀，面對資通安全的各種挑戰，在持續演進的轉型中，本府必須完善且符合相關資通安全管理的規定，以因應未來不確定的風險。
3. 問題評析：
   107-109年前瞻基礎建設計畫-臺北市暨花蓮縣、金門縣及連江縣政府區域聯防計畫將於109年結案，110年後之區域聯防計畫補助尚未明確；又，現行本府資安預算尚不足支應資通安全責任等級B級機關應辦事項中資訊安全管理系統之導入及通過驗證、資通安全威脅偵測管理機制、政府組態基準(GCB)服務、資通安全教育訓練、資通安全健診等項目。
貳、計畫目標
  1. 目標說明：
強化本府資通安全管理，建立安全及可信賴之資訊環境，確保資料、系統、設備及網路安全，並延續本府資通安全服務項目，以符合行政院資通安全處公布之資通安全責任等級分級辦法B級機關應辦事項。
    1. 延續本府資通安全管理系統ISO27001(ISMS)認證有效性。
    2. 延續本府資訊安全防護營運中心(SOC)服務。
    3. 延續本府及花蓮縣戶政事務所、花蓮縣消防局、花蓮縣衛生局及地政事務所之政府組態基準(GCB)服務。
    4. 辦理本府資通安全教育訓練。
    5. 辦理本府資通安全健診。
  2. 達成目標之限制條件：無。
  3. 預期績效指標及評估基準：
     延續109年區域聯防計畫辦理相關資通安全事項，並符合資通安全責任等級分級辦法B級機關應辦事項。
    1. 持續本府資訊安全防護營運中心(SOC)1年期之服務。
    2. 持續本府及花蓮縣戶政事務所、花蓮縣消防局、花蓮縣衛生局及地政事務所之政府組態基準(GCB)1年期之服務，預計範圍為1536台電腦設備。
    3. 完成辦理本府資通安全教育訓練12場次。
    4. 完成辦理本府資通安全健診，包含本府網路架構檢視、網路惡意活動檢視及分析、使用者端電腦(計20台)檢視及伺服器主機(計5台)檢視。
參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討
  1. 既有策略、政策及方案內容：
     本府109年度資通安全管理系統ISO27001(ISMS) 第三方驗證，資訊安全防護營運中心(SOC)服務、政府組態基準(GCB)服務、資通安全健診及資通安全教育訓練皆由區域聯防計畫經費支應。
  1. 執行檢討：
     本府相關資通安全應辦事項由區域聯防計畫經費支應，惟該計畫預計於109年結束，110年後之補助計畫尚未通過，且現行本府資安預算尚不足支應，如未能延續相關資通安全服務，則會影響本府資通安全管理機制及防護措施。
肆、實施策略及方法：
  1. 計畫內容：
    1. 延續本府資通安全管理系統ISO27001(ISMS)認證有效性，補足本府資通安全能量及人力資源，導入專業資通安全顧問服務。
    2. 持續本府資訊安全防護營運中心(SOC)1年期之服務。
    3. 持續本府及花蓮縣戶政事務所、花蓮縣消防局、花蓮縣衛生局及地政事務所之政府組態基準(GCB)1年期之服務。
    4. 完成辦理本府資通安全教育訓練12場次。
    5. 完成辦理本府資通安全健診，包含本府網路架構檢視、網路惡意活動檢視及分析、使用者端電腦檢視及伺服器主機檢視。
  2. 分期（年）實施策略：無。
  3. 主要工作項目：
    1. 延續本府資通安全管理系統ISO27001(ISMS)認證有效性及導入專業資通安全顧問服務。
    2. 辦理本府資訊安全防護營運中心服務及政府組態基準(GCB)服務之延續，辦理資通安全教育訓練及資通安全健診。

  1. 實施步驟、方法與分工：
期別	年度	實施內容	執行單位
1	110	延續本府資通安全管理系統ISO27001(ISMS)認證有效性及導入專業資通安全顧問服務。。 / 延續本府資訊安全防護營運中心(SOC)服務。 / 延續本府及花蓮縣戶政事務所、花蓮縣消防局、花蓮縣衛生局及地政事務所之政府組態基準(GCB)服務。 / 辦理本府資通安全教育訓練。 / 辦理本府資通安全健診。	觀光處

產生的效果（益）及對於相關地區或一般人民之正、負面影響：配合資安處推動公家機關相關資通安全標準，以符合國際目前最新資安標準及行政院公告之資通安全法。

伍、資源需求
  1. 所需人力需求：無
  2. 經費需求：由本府年度編列預算支應。
    1. 財務需求方案
        財 務 需 求 方 案 單位：千元
年 度 / 用途別 / 預算科目	以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度					總 需 求 / (A＋B)		備 註
		110年度	年度	年度	年度	4年後經費需求	小計(B)
	0	4,408					4,408		4,408
合 計	0	4,408					4,408		4,408

    1. 經費需求之計算：
        經費需求之計算 單位：千元
計畫名稱	項目	單位	數量	單價	預算數	說明
110年度資通安全防護維運服務案	本府與府內五處擴大輔導與換證稽核	式	1	1,360	1,360
	SOC資安監控中心-中流量	年	1	1,100	1,100
	GCB政府資安組態稽核軟體	式	1	1,550	1,550	1536使用授權數
	資安意識教育訓練	場	12	16.5	198
	資通安全健診	式	1	200	200
計畫總成本估算方式：估算原則依工程會 108年 9月修訂之「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」 (第 16 條 )服務成本加公費法

    1. 預定進度:
重要工作項目	工作比重%	預定進度	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	備註
110年度本府資通安全防護維運服務案	100%	工作量或內容	辦理採購招標前置作業	計畫執行前置作業	計畫執行及修正	後續驗收及付款作業
		累計百分比	25%	25%	25%	25%

說明:請業務單位妥善規劃其計畫預定進度，並依其進度核實推估所需經費，俾使有限資源達到最適配置，並改善執行率偏低及年底辦理保留之情形。

陸、過去4年預算執行情形
單位：千元
年度	預算數 / (A)	決算數			執行率(E)=(D)/(A)
		實支數 / (B)	保留數 / (C)	合計 / (D)=(B)=(C)
107	2,065	2,065	0	2,065	100%
108	2,006	2,006	0	2,006	100%
109	3,338	3,338	0	3,338	100%

備註:
1.倘該計畫未編列預算，而以勻支方式執行，則(A)欄位免填，僅填(B)(C)(D)欄位。
2.上年度預算預算執行情形僅填(A)(B)欄位，(B)欄位請填至6月底止實支數，其他年度(A)至(E)欄位均須填列(以提報110年度先期計畫為例，上年度係指109年度，其他年度係指106至109年度)

柒、預期效果及影響
  1. 預期效果：
    1. 可量化效益:
指標項目	單位	預期效益
		110年
本府與府內五處擴大輔導與換證稽核	式	完成本府5處證照有效性
SOC資安監控中心-中流量	年	全府行政電腦365天資安監控服務
GCB政府資安組態稽核軟體	式	延續1536使用授權數
資安意識教育訓練	場	一年共計12場
資通安全健診	式	本府網路架構檢視、網路惡意活動檢視及分析、使用者端電腦(計20台)檢視及伺服器主機(計5台)檢視。

    1. 其他政策效益或不可量化效益:
      1. 定期舉辦資安教育訓練及資安事件分享，提升同仁資自我資安防護意識。
      2. 建立SOC資安監控服務，掌握本府資安情資，並進行綜合分析以掌握可疑惡意行為，減少資安事件發生風險。
      3. 檢視本府資安架構及資安弱點，降低有心人士利用弱點入侵或突發狀況造成之營運持續中斷，並通過ISO認證，符合B級機關應辦事項。
      4. 延續政府資安防護組態基準(GCB)，降低基層機關遭入侵之資安風險， 提升政府整體資安防護水準。
  2. 計畫影響：
配合資安處推動公家機關相關資通安全標準，以符合國際目前最新資安標準及行政院公告之資通安全法。
捌、附則
一、有關機關應配合事項
配合事項	配合方法	應完成時間（年月）	配合機關

二、性別影響評估檢視表(如附表二)
三、替選方案之分析及評估

填寫說明：
1.第壹項中「未來環境預測」，請進行相關社會、經濟、政治、實質及科技發展等外部環境變遷趨勢分析，預測目標年度相關服務及業務發展需要，指出所面臨的壓力、機會與威脅，並檢討、預測組織內部資源及各部門作業能力，了解其優、缺點及應付外部環境挑戰與機會能力；前述內部資源包括組織結構、人力、物力、財力、資源、技術及時間等因素。「問題評析」，請依內、外環境分析結果，評析「現有及理想服務水準」暨「未來可能與理想服務水準」的差距，並界定未來問題之內容、特性、範圍、程度、影響地區、對象、數量及變化趨勢。
2.第貳項中「目標說明」，請說明所欲達成之中程計畫目標，並敘述計畫服務之對象、範圍、數量及人口特性；「預期績效指標及評估基準」，請將計畫目標轉化為具體、容易衡量之預期服務水準指標及評估基準。
3.第參項請進行「既有策略、政策及方案內容摘要」說明及「執行檢討」，作為進一步研（修）訂計畫之依據。
4.第肆項「實施策略及方法」，請依據計畫分析所選定之中（長）程計畫，敘述其「計畫內容及地點」、「分期（年）實施策略」、「主要工作項目」暨「實施步驟方法與分工」，前述實施步驟及方法亦即「分期（年）實施計畫」。
5.第伍項「所需資源說明」，請對於計畫執行所需各類人力、物力及財力等資源執行總說明。「經費需求」，請依計畫年期表明「財務需求方案」及「經費需求之計算」，「財務需求方案」宜反映各項「用途別預算科目」未來各年度經費需求及計畫總經費需求，執行中之計畫亦應列出以前年度已列預（概）算累計數，並註明相關年度預（概）算數。計畫經費若由數個機關共同分擔者，請註明分擔方式。另經費需求之計算」請說明計畫總成本及各類用途別費用之估算方式顯示相關單價、單位、數量及合計數，並以「計畫總成本」觀念，估計方案執行需相關經常門及資本門支出。
6.第陸項「預期效果及影響」，請敘述計畫執行後對於原定目標群體可產生的效果（益）及對於相關地區一般人民之正、負面影響。
7.第柒項附則「有關機關應配合事項」，凡本機關或其他機關在時間先後，空間配置或功能依存有上有關聯而需相互配合之計畫。

(附表二)

花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫）

【第一部分】：本部分由機關人員填寫
填表日期： 109 年 6 月 11 日
填表人姓名：潘振光 職稱：管理師 / 電話：03-8227171#347 e-mail：tr8232@hl.gov.tw / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________
填 表 説 明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應先完整填具【第一部分】各項內容，併同本表及計畫書送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 程序參與者務必為下列性別平等專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / (一)行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / (二)現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / (三)非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
壹、計畫名稱			110年度本府資通安全防護維運服務案
貳、主管機關			花蓮縣政府					主辦機關	花蓮縣政府
參、計畫內容涉及領域：					勾選（可複選）
3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域
3-2 勞動、經濟、福利領域
3-3 人口、婚姻、家庭領域
3-4 教育、文化、媒體領域
3-5人身安全、司法領域
3-6健康、醫療、照顧領域
3-7環境、能源、科技領域					V
3-8公共建設(或工程)
3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）
肆、問題與需求評估
項 目					說 明					備 註
4-1計畫之現況問題與需求概述	4-1-1計畫背景與內容				1.延續本府資通安全管理系統ISO27001(ISMS)認證有效性 / 2.持續本府資訊安全防護營運中心(SOC)服務。 / 3.持續本府及所屬機關之政府組態基準(GCB)之服務。 / 4.完成辦理本府資通安全教育訓。 / 5.完成辦理本府資通安全健診。					簡要說明計畫之背景與內容。
	4-1-2執行現況及問題之分析				107-109年前瞻基礎建設計畫-臺北市暨花蓮縣、金門縣及連江縣政府區域聯防計畫將於109年結案，110年後之區域聯防計畫補助尚未明確；又，現行本府資安預算尚不足支應資通安全責任等級B級機關應辦事項中資訊安全管理系統之導入及通過驗證、資通安全威脅偵測管理機制、政府組態基準(GCB)服務、資通安全教育訓練、資通安全健診等項目。					1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。
	4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析				(一)依行政院人事行政總處之統計，截至108年12月止，本縣所屬機關學校正式職(教)員男3563人、女3241人。 / (二)截至108年6月止，本府員工概估為：男457人、女681人。					1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
	4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法				無					說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。
4-2 解決問題可能方案					除設備之更新，對於第一線操作之公務人員將進行相關的資訊安全教育訓練，並考量不同性別、年齡和教育程度之使用者對於資訊獲取能力之差異，相關教育訓練應盡量使用淺顯易懂之語言，輔以簡易圖表式講義或說明，以有效提升不同性別者於操作上之資訊取得，縮小使用程度之差異，藉以有效提升便民服務與公務效率，做為日後修正改進之參據。					請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。
4-3配套措施及相關機關協力事項					無					配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。
伍、計畫目標概述					強化本府資通安全管理，建立安全及可信賴之資訊環境，確保資料、系統、設備及網路安全，並延續本府資通安全服務項目，以符合行政院資通安全處(以下簡稱資安處)公布之資通安全責任等級分級辦法B級機關應辦事項。					請概述計畫目標，併同敘明性別目標。
陸、性別參與情形或改善方法					關於本計畫之研擬與執行均納入不同性別者之參與，於研擬計畫與決策時已考量性別平等的概念。					請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。
柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。
項 目				評定結果 / (請勾選)				評定原因		備 註
				是		否
7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象					█		本計畫係為資通安全防護維運服務案，強化本府資通安全管理，建立安全及可信賴之資訊環境，確保資料、系統、設備及網路安全，並延續本府資通安全服務項目，以符合行政院資安處公布之B級機關應辦事項，直接受益對象為本府同仁，間接受益對象為全國人民，均未就性別加以區分，亦不涉特定性別、性傾向或性別認同者之歧視或偏見。		如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。
7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者					█		依行政院人事行政總處之統計，截至108年12月止，本縣所屬機關學校正式職(教)員男3563人、女3241人。截至108年6月止，本府員工概估為：男457人、女681人。足見本縣目前男女公教人員之性別比例差距不大，亦未涉及一般社會認知既存的性別偏見。		如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者					█		本案未涉及公共建設之空間規劃與工程設計。		如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
捌、評估內容 / （一）資源與過程
項 目					說 明		備 註
8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。					無相關性		說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。					無相關性		計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。					無相關性		說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。					無相關性		說明計畫之性別友善措施或方案。
（二）效益評估
項 目					說 明			備 註
8-5落實法規政策：		8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障					無相關性			說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。
		8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢					無相關性
8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。					無相關性			無相關性
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。					無相關性			無相關性
8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。					無相關性			無相關性
8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。					無相關性			1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。

請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。

【第二部分－程序參與】
玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；程序參與者務必為下列專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / a.行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / b.現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 / (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / c.非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
（一）基本資料
9-1程序參與期程或時間		109年6月18日至 109年6月 23日
9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域		黃愛珍 / 東華大學教育行政學系講師、花蓮縣政府勞資爭議獨任調解人 / 勞動法令、性別平等
9-3參與方式		□計畫研商會議 □性別平等專案小組 ■書面意見
9-4業務單位所提供之資料		相關統計資料		計畫書	計畫書含納其他初評結果
		■有 □很完整 / ■可更完整 / □現有資料不足須設法 補足 / □無 □應可設法找尋 / □現狀與未來皆有困難		□有， 且具性別目標 / ■有， 但無性別目標 / □無	□有， 已很完整 / ■有， 但仍有改善空間 / □無
9-5計畫與性別關聯之程度		□有關 ■無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。
（二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。
9-6問題與需求評估說明之合宜性			詳參9-12
9-7性別目標說明之合宜性			詳參9-12
9-8性別參與情形或改善方法之合宜性			詳參9-12
9-9受益對象之合宜性			詳參9-12
9-10資源與過程說明之合宜性			詳參9-12
9-11效益評估說明之合宜性			詳參9-12
9-12綜合性檢視意見	本計畫係為資通安全防護維運服務案，強化貴府資通安全管理，建立安全及可信賴之資訊環境，確保資料、系統、設備及網路安全，並延續貴府資通安全服務項目，以符合行政院資安處公布之B級機關應辦事項，直接受益對象為貴府同仁，間接受益對象為全國人民，均未就性別加以區分，亦不涉特定性別、性傾向或性別認同者之歧視或偏見，惟仍建議就下列意見修訂計畫內容及檢視表之說明: / (一) 7-1至7-3雖評定為「否」，仍應填寫評定原因。 / (二)【陸、性別參與情形或改善方法】為應填寫項目，關於本計畫之研擬與執行應納入不同性別者之參與，並於研擬計畫與決策時考量性別平等的概念。 / (三)請填寫4-1-3之統計資料。依行政院人事行政總處之統計，截至108年12月止，本縣所屬機關學校正式職(教)員男3563人、女3241人。截至108年6月止，貴府員工概估為：男457人、女681人。足見貴縣目前男女公教人員之性別比例差距不大，惟關於工作編制與機關運作，應可接納並鼓勵不同性別投入工作，兼顧執行工作體力負荷及人身安全顧慮，以維護不同性別者參與公共事務之平等機會，營造性別友善環境等。 / (四)【4-2 解決問題可能方案】為應填寫項目，除設備之更新，對於第一線操作之公務人員應進行相關的資訊安全教育訓練，並考量不同性別、年齡和教育程度之使用者對於資訊獲取能力之差異，相關教育訓練應盡量使用淺顯易懂之語言，輔以簡易圖表式講義或說明，以有效提升不同性別者於操作上之資訊取得，縮小使用程度之差異，藉以有效提升便民服務與公務效率，做為日後修正改進之參據。 / (五)如本計畫需委外建置，應檢視承包廠商之徵才資訊，其於招募人員時，是否提供不同性別者公平之機會，如應考量是否具有資訊服務施作之學經歷或相關證照等專業能力，不能僅以傳統性別偏見為雇用標準，禁止為特定性別設置求職門檻，以消除性別隔離現象。鼓勵雇用女性勞工，如有進用女性勞工之承包廠商，列入執行計畫考核，並於年度結案時，要求承包廠商提供當年度雇用之計畫人員名冊，附記性別比例，如有顯著性別差異，請提供理由，對於其理由是否正當及是否有所改善等，做為日後相關計畫承包審查時優先考量條件之一，以提高承包廠商雇用女性勞工之意願，共同促進性別平等及提供友善職場措施。
（三）參與時機及方式之合宜性 詳參9-12
本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可） 黃愛珍

- 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。
- 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。

【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫
拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。
10-1評估結果之綜合說明	本案內容綜合檢視合宜且具體可行，未來在執行階段將儘量顧及性別平衡議題，以及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向，營造性別友善環境，提高不同性別者參與之意願與向心力，維護其平等參與公共事務之機會，未來辦理計畫內有關性別影響評估資料將更完整詳實，俾於政策方向與計畫內容更符合性別平等之施政目標。
10-2參採情形	10-2-1說明採納意見後之計畫調整	業已依前揭建議修訂本計畫之內容，並納入計畫執行時辦理。未來進行教育訓練時，亦會注意不同性別及年齡之同仁對於資訊獲取能力之差異，使其均能正確而有效率地使用相關系統及其設備，確保資料、系統、設備及網路安全，強化本府資通安全管理，建立安全及可信賴之資訊環境。
	10-2-2說明未參採之理由或替代規劃
10-3請務必通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果，並副知本府行政暨研考處研展企劃科（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於 109 年 6 月 24 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ■e-mail □郵寄 □其他

「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。

 (附表三)
花蓮縣政府年度重要施政計畫先期作業提報計畫彙整表
中華民國110年度
提報機關(單位)：花蓮縣政府觀光處
計畫名稱	計畫性質		計畫經費 / (單位：千元)	優先順序
	新興	修正
110年度本府資通安全防護維運服務案	█		4,408

        (機關名稱) (附表4)
公共工程及房屋建築概算表
中華民國××年度	單位：新臺幣千元
壹、工程計畫名稱
貳、工程計畫性質		□新興計畫 □延續性計畫
參、先期作業辦理情形 / (新興工作免填)		是否曾辦理公共建設、重要社會發展、科技計畫先期作業 / 否 / 是，於 年度辦理 先期作業
肆、工程計畫內容	內容要點
	工程期程	年 月至 年 月(規劃設計至完工驗收)
	本年度工作重點
	各年度已編列之工程預算及預定經費需求 / (單位：千元)	項目 / 年度	規劃設計監造費	工程 / 經費	機械及設備費	土地價款及補償費	工程管理費	其他	合計
		年度止 / 累計
		年度
		年度
		年度
		年度起
		總計
	規劃設計及監造之辦理方式	□委託規劃設計 □自辦規劃設計 □委託監造 / □自辦監造 □委託營建管理
	環境影響 / 評估	□不需辦理 / □已通過(請提供審查結論) / □辦理中，辦理狀況：
	工程用地 / 取得	1.都市計劃或地目變更 / □不需辦理 □已完成 / □尚未完成，說明： / 2.土地取得辦理情形 / □已完成 / □尚未完成，說明：
	相關附件請依註3、4辦理

 (第2面)

伍、工程計畫 / 執行情形	1.預算執行情形 / 累計至上年度止 已編列預算 千元。 / 實際支用預算數 千元。 / 預算保留款 千元。
	2.執行困難 / □無 / □有，說明：
陸、審查意見	1.本年度經費建議編列預算數 千元，總工程建造經費數 千元
	2.審查意見
備 / 註

承辦人員: 科長: 局處長(主任):

註：
1.新興工程係指工程經費尚未核定之工程(含先期規劃階段）。
2.新興工程請提供初步規劃內容為附件，並載明下列事項:
(1)工程計畫內容(包括工程規模、主要工作內容及其實施期程、土地取得情形)
(2)總經費需求、分年經費需求及各項工程經費估算基礎(參照公共建設工程經費估算編列手冊辦理)
(3)相關配合事項
(4)基地平面位置圖或平立面圖
3.延續性計畫請提供下列資料為附件：
(1)計畫進度表（屬房屋建築工程者，請提供各標施工網狀圖及各工作項目經費需求）。
(2)已發包工程項目、發包金額、估驗金額。