(附表一)
花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業摘要評審表
        製表日期：109.05.27
計畫名稱		太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫		計畫性質	□新興計畫 / ■延續性（修正）計畫
計畫依據		花蓮縣政府年度重要施政計畫先期作業實施要點第三點第一項第三款。
計畫目標		一、提供民眾潔淨的遊憩公共空間，提高民眾對政府之認同感，並藉以達到環境教育之目的。 / 二、縣長政績，推動東大門夜市、太平洋公園環境讓民眾有感。
計畫內容摘要		維護太平洋公園及陽電城園區環境、公廁清潔及割草作業。 / 因應天然災害發生，即時進行園區環境復原工作。					清潔
全程所需 / 經費總額		單位: / 新台幣27,632千元		計畫期間	民國110年1月1日起至113年12月31日止
經 / 費 / 概 / 算		來源 / 需求		合計	中央預算	縣預算
		110年度		6,908	0	6,908
		111年度		6,908	0	6,908
		112年度		6,908	0	6,908
		113年度		6,908	0	6,908
		總需求			0	27,632
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求		太平洋公園及陽光電城位處花蓮市鬧區，為本縣觀光門面，更為縣民及外來遊客經常前往遊憩之場所，並提升觀光形象，須編列必要之環境清潔經費，進行常態性環境維護作業。
	計畫可行性		本計畫編列環境清潔費用將有助於常態性環境清潔維護作業之推動。
	計畫效果（益）		藉由本計畫每日常態性環境維護作業之執行，將可常保太平洋公園及陽光電城環境清潔，提供民眾潔淨的遊憩公共空間。
	計畫協調		尚無需協調配合單位。
	計畫影響		能提高民眾對政府友好及信賴程度，獲得民眾對於公共事務的回應及支持，提升整體縣政績效。

計畫執行單位：環保局 計畫聯絡人：簡振福 職稱：約用 電話：03-8327575＃356

花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業計畫書
主辦單位：環保局

壹、計畫緣起
一、依據：花蓮縣政府年度重要施政計畫先期作業實施要點第三點第一項第三款。
二、未來環境預測：
太平洋公園及陽光電城位處花蓮市區，由於環境優美且具特色，每日吸引眾多遊客前往遊憩，為本縣重要觀光景點。然而，由於觀光客大量湧入，致使園區環境承受嚴重負荷，而園區內廣袤的草地，隨著季節更迭，必須每日割草維持其整潔以避免雜草叢生，維護不易。此外，本縣位處台灣東部，為颱風必經之路線，位於海濱之太平洋公園及陽光電城更因缺乏屏障，易遭颱風侵襲、摧殘。為確保平日園區環境清潔，提供民眾優質遊憩空間及因應颱風帶來之損害，使災後得以儘速進行環境復原工作，實有訂定及推動本計畫之急迫需要。
三、問題評析：
太平洋公園及陽光電城為本縣觀光發展重要地區，應加強環境清潔維護及管理工作，讓民眾享有良好的公共空間，提升民眾對縣府的認同感與對政府之信賴及支持，藉以提升整體縣政績效。
貳、計畫目標
一、目標說明：
透過本計畫之推動，提供本縣民眾及觀光客優質之遊憩公共空間，同時展現政府效能，提升民眾對縣府執行公共事務能力之信心，以增強民眾向心力。
二、達成目標之限制條件：
本縣夏秋之際颱風頻仍，所造成之環境危害難以評估，相關經費之編列僅能概估，故經費編列之合理性易遭質疑，且若災害超出評估範圍，相關經費編列不足時，須進行再評估與申請作業，恐將影響環境復原速度造成民怨。
三、預期績效指標及評估基準：
1. 常態維護園區環境清潔，提供本縣民眾及觀光客優質之遊憩公共空間。
2. 提升民眾對縣府的認同感與對政府之信賴及支持，藉以提升整體縣政績效。
參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討：
一、既有策略、政策及方案內容：無。
二、執行檢討：無。
肆、實施策略及方法：
一、計畫內容：
1. 常態維護太平洋公園及陽光電城園區環境清潔。
2. 因應天然災害發生，及時進行園區環境復原工作。
二、分期（年）實施策略：
本計畫主要執行項目為太平洋公園及陽光電城環境清潔維護(含環境清掃、割草及公廁清潔)，無分期分年計畫。
三、主要工作項目：
1. 常態維護太平洋公園及陽光電城園區環境清潔。
2. 執行天然災害發生後園區環境復原工作。
3. 處理民眾有關太平洋公園及陽光電城園區環境清潔陳情案件。
四、實施步驟、方法與分工：
期別	年度	實施內容	執行單位
無

產生的效果（益）及對於相關地區或一般人民之正、負面影響：
正面：提供觀光客及ㄧ般民眾良好休憩場所。
負面：無。

伍、資源需求
一、所需人力需求：現有人力編制督導人員1人、割草人員共11人，清潔人員共12人，因維護區域廣大計約35公頃為本縣重點觀光景點及民眾對於環境衛生要求日益增加，草坪及雜草生長過快，109年因預算關係割草人員減少1人、清潔員減少1人，於維護上人力相當吃緊，僅能以安心就業人力及其他計畫人員支援協力，故110年擬新增割草人員1名及清潔人員1名，並納入縣預算編制。
二、經費需求：
        (一)財務需求方案
        財 務 需 求 方 案 單位：千元
年 度 / 用途別 / 預算科目		以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度					總 需 求 / (A＋B)	備 註
			110 / 年度	111 / 年度	112 / 年度	113 / 年度	4年後經費需求	小計(B)
環保業務	觀光處收支對列	6,600	2,200	2,200	2,200	2,200	持續進行比照前四年預算	8,800	15,400	A：計107~109年總預算
	109年建設處縣負擔移撥入本局	11,361	3,787	3,787	3,787	3,787	持續進行比照前四年預算	15,148	26,509
	先期經費需求	18,205	6,908	6,908	6,908	6,908	持續進行比照前四年預算	27,632	45,837
合 計					87,746

  (二)經費需求之計算：
        經費需求之計算 單位：千元
計畫名稱	項目	單位	數量	單價	預算數	說明
太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫	約用人員薪資	人	1	551.502	551.502	負責督導管理、工作分派、資料建檔、成果製作、協調聯繫等 / 每人每月34,916元、勞保含職災及勞工退休金60,768元、健保費19,368元
	約用人員薪資	人	12	551.502	6,618.024	負責割草及其他交辦環境清潔工作。 / 每人每月34,916元、勞保含職災及勞工退休金60,768元、健保費19,368元
	臨時人員酬金	人	13	373.848	4,860.024	每人每月23,800元、勞保含職災及勞工退休金39,852元、健保費12,696元
	加班值班費	式	1	86.632	86.632	國定假日(元旦*1天、春節連續假期*6天、228*1天、清明*2天、端午*1天、中秋*1天、雙十國慶*1天)，計加班793*4人+1164*3人*13天=86,632
	機具維修保養費	式	1	230	230	1.機具損壞維修保養 2.電動割草機刀片更換 / 3.傳統式割草機牛津盤、牛津繩更換 / 4.洗地機電池更換*2顆
	清潔工具及清潔劑等	式	1	138.418	138.418	手套、夾子、鐵耙、掃把、畚箕、垃圾袋、水管、鐮刀、各類用具等(含清潔劑)
	92汽油(割草機用)	公升	3,600	0.029	104.400	以109年花蓮縣共同性費用編列基準無鉛汽油29元/公升計
	二行程機油(割草機用)	公升	210	0.1	21	潤滑油與92汽油比例1:25(割草機用，兩者混合使用)
	太平洋公園(原南濱、北濱)及陽光電城公廁水肥抽除作業	式	2	60	120	6月份及10月份執行太平洋公園及陽光電城園區公廁水肥抽除作業
	垃圾進場費	月	12	13.75	165	每日垃圾量約250公斤(25大包，每包約10公斤) 清除量約250公斤*22日=5,500公斤*12月=66,000公斤 / 花蓮市垃圾進場處理費100公斤=250元 / 250元*66,000公斤/100公斤=165,000元
總計 12,895

(三)預定進度:
重要工作項目	工作比重%	預定進度	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	備註
環境、公廁清潔及割草作業	100%	工作量或內容	環境、公廁清潔及割草作業	環境、公廁清潔及割草作業	環境、公廁清潔及割草作業	環境、公廁清潔及割草作業
		累計百分比	25%	25%	25%	25%

說明:請業務單位妥善規劃其計畫預定進度，並依其進度核實推估所需經費，俾使有限資源達到最適配置，並改善執行率偏低及年底辦理保留之情形。
陸、過去4年預算執行情形
單位：千元
年度	預算數 / (A)	決算數			執行率(E)=(D)/(A)
		實支數 / (B)	保留數 / (C)	合計 / (D)=(B)+(C)
106	0	0	0	0	0
107	12,426	11,863.35	0	11,863.35	95.4%
108	11,987	11,987	0	11,987	100%
109	11,753	5,482.344	0	5,482.344	46.6%

備註:
1.倘該計畫未編列預算，而以勻支方式執行，則(A)欄位免填，僅填(B)(C)(D)欄位。
2.上年度預算預算執行情形僅填(A)(B)欄位，(B)欄位請填至6月底止實支數，其他年度(A)至(E)欄位均須填列(以提報110年度先期計畫為例，上年度係指109年度，其他年度係指106至109年度)

柒、預期效果及影響
預期效果：

可量化效益:

指標項目	單位	預期成果
		110年	111年	112年	113年
清運垃圾量	噸	66	66	66	66
公廁清潔次數	次	1460	1460	1460	1460

     2.其他政策效益或不可量化效益:
藉由本計畫常態性環境維護作業之執行，將可常保太平洋公園及陽光電城環境清潔，提供民眾潔淨的遊憩公共空間；及時執行園區災後環境復原工作，將可展現政府高度執行力及避免危害民眾安全。

二、計畫影響：
太平洋公園及陽光電城為本縣觀光發展重要地區，本計畫加強環境清潔維護及管理工作，讓民眾享有良好的公共空間，提升民眾對縣府的認同感與對政府之信賴及支持，藉以提升整體縣政績效。

捌、附則
一、有關機關應配合事項
配合事項	配合方法	應完成時間（年月）	配合機關
無

二、性別影響評估檢視表(如附表二)

三、替選方案之分析及評估
無。
填寫說明：
1.第壹項中「未來環境預測」，請進行相關社會、經濟、政治、實質及科技發展等外部環境變遷趨勢分析，預測目標年度相關服務及業務發展需要，指出所面臨的壓力、機會與威脅，並檢討、預測組織內部資源及各部門作業能力，了解其優、缺點及應付外部環境挑戰與機會能力；前述內部資源包括組織結構、人力、物力、財力、資源、技術及時間等因素。「問題評析」，請依內、外環境分析結果，評析「現有及理想服務水準」暨「未來可能與理想服務水準」的差距，並界定未來問題之內容、特性、範圍、程度、影響地區、對象、數量及變化趨勢。
2.第貳項中「目標說明」，請說明所欲達成之中程計畫目標，並敘述計畫服務之對象、範圍、數量及人口特性；「預期績效指標及評估基準」，請將計畫目標轉化為具體、容易衡量之預期服務水準指標及評估基準。
3.第參項請進行「既有策略、政策及方案內容摘要」說明及「執行檢討」，作為進一步研（修）訂計畫之依據。
4.第肆項「實施策略及方法」，請依據計畫分析所選定之中（長）程計畫，敘述其「計畫內容及地點」、「分期（年）實施策略」、「主要工作項目」暨「實施步驟方法與分工」，前述實施步驟及方法亦即「分期（年）實施計畫」。
5.第伍項「所需資源說明」，請對於計畫執行所需各類人力、物力及財力等資源執行總說明。「經費需求」，請依計畫年期表明「財務需求方案」及「經費需求之計算」，「財務需求方案」宜反映各項「用途別預算科目」未來各年度經費需求及計畫總經費需求，執行中之計畫亦應列出以前年度已列預（概）算累計數，並註明相關年度預（概）算數。計畫經費若由數個機關共同分擔者，請註明分擔方式。另經費需求之計算」請說明計畫總成本及各類用途別費用之估算方式顯示相關單價、單位、數量及合計數，並以「計畫總成本」觀念，估計方案執行需相關經常門及資本門支出。
6.第陸項「預期效果及影響」，請敘述計畫執行後對於原定目標群體可產生的效果（益）及對於相關地區一般人民之正、負面影響。
7.第柒項附則「有關機關應配合事項」，凡本機關或其他機關在時間先後，空間配置或功能依存有上有關聯而需相互配合之計畫。

 (附表二)

花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫）

【第一部分】：本部分由機關人員填寫
填表日期： 109年 5 月 27 日
填表人姓名：簡振福 職稱：約用人員 / 電話：(03)8237575-356 e-mail： / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________
填 表 説 明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應先完整填具【第一部分】各項內容，併同本表及計畫書送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 程序參與者務必為下列性別平等專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / (一)行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / (二)現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / (三)非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
壹、計畫名稱			太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫
貳、主管機關			花蓮縣政府					主辦機關	花蓮縣環境保護局
參、計畫內容涉及領域：					勾選（可複選）
3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域
3-2 勞動、經濟、福利領域					v
3-3 人口、婚姻、家庭領域
3-4 教育、文化、媒體領域
3-5人身安全、司法領域
3-6健康、醫療、照顧領域
3-7環境、能源、科技領域					v
3-8公共建設(或工程)
3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）
肆、問題與需求評估
項 目					說 明					備 註
4-1計畫之現況問題與需求概述	4-1-1計畫背景與內容				太平洋公園及陽光電城位處花蓮市區，由於環境優美且具特色，每日吸引眾多遊客前往遊憩，為本縣重要觀光景點。然而，由於觀光客大量湧入，致使園區環境承受嚴重負荷，而園區內廣袤的草地，隨著季節更迭，必須每日刈草維持其整潔以避免雜草叢生，維護不易。此外，本縣位處台灣東部，為颱風必經之路線，濱海之太平洋公園及陽光電城更因缺乏屏障，易遭颱風侵襲、摧殘。為確保平日園區環境清潔，提供民眾優質遊憩空間及因應颱風可能帶來之損害，使災後得以迅速進行環境復原工作，實有訂定及推動本計畫之急迫需要。					簡要說明計畫之背景與內容。
	4-1-2執行現況及問題之分析				1.目前太平洋公園及陽光電城園區環境清潔工作（不含樹木修剪及河川疏濬），係由本縣環境保護局辦理。 / 2.本計畫所雇用之人員，於招募時未以性別作為區分，惟依其所擔任之工作分為割草工及一般清潔工兩組，其中割草工於工作中需配戴割草機具，且在戶外長時間割草及搬運，在體力負荷上需較大，目前執行該業務之組員12名為男性；而一般清潔工需要負責垃圾撿拾及廁所清掃，考量園區內有男女公廁，由男性清掃女廁有諸多不便，甚而衍生不必要糾紛，目前執行該業務之組員為男性6人、女性6人。					1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。
	4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析				太平洋公園及陽光電城園區環境清潔工作共進用24人，除割草工12人中，男性12人，一般清潔工12人中，男性6人、女性6人。本計畫109年人員招募進用後，仍續行統計。					1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
	4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法				本計畫未來將針對僱用人員進行問卷調查不同性別人員，於工作前後之意願、執行時遭遇之困難與相關建議，作為日後本項計畫工作分配與經費設計之參據。					說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。
4-2 解決問題可能方案					招募進用雇工時，不以性別加以區分，惟就工作內容所需技能(如使用除草機、搬運一定重量之物品、體能考核等)可列入考核標準，而工作分派及編組，原則上尊重雇工個人意願並考量專業技能，不以性別區分工作內容，惟仍須兼顧執行之工作體力負荷及適當性（例如男性較不適合清掃女廁）進行工作分派與調整。					請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。
4-3配套措施及相關機關協力事項					加強環境稽巡查機制，減少環境髒亂情形，需跨局處、單位及機構共同合作，例如結合縣府建設處、觀光處、花蓮市公所及民間團體等共同推行及協助維護。					配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。
伍、計畫目標概述					透過本計畫之推動，維護園區環境清潔，提供本縣民眾及觀光客優質之遊憩公共空間，同時展現政府效能，提升民眾對縣府執行公共事務能力之信心，以增強民眾向心力。					請概述計畫目標，併同敘明性別目標。
陸、性別參與情形或改善方法					1.本計畫參加研擬決策之女性員工或主管，已達1/3，於研擬計畫與決策時已考量性別平等的概念。 / 2.招募進用雇工時，不以性別作為區分，而依工作內容所需技能進行考核，注意性別比例之衡平，並維護不同性別者公平參與之機會。					請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。
柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。
項 目				評定結果 / (請勾選)				評定原因			備 註
				是		否
7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象					V		本計畫為維護太平洋公園及陽光電城園區環境整潔，受益對象為全體縣民與遊客，使用者未就性別加以區分，亦無性別差異。			如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。
7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者				V				受益對象雖無區別，但為執行本計畫所進用之雇工，於109年度共進用24人，男性18人，女性6人，仍存有性別比例差距。			如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者					V		本計畫未涉及公共建設之空間規劃。			如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
捌、評估內容 / （一）資源與過程
項 目					說 明			備 註
8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。					本計畫編列割草工及一般清潔工薪資、工具機具採購維修費、垃圾進場處理費、物品材料費及公廁水肥抽除工程費等約1,289萬5,000元。其中雇工進用部分，將會考量不同性別進用之公平性。			說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。					招募進用雇工時，不以性別加以區分，惟就工作內容所需技能(如使用除草機、搬運一定重量之物品、體能考核等)可列入考核標準，而工作分派及編組，原則上尊重雇工個人意願並考量專業技能，不以性別區分工作內容，惟仍須兼顧執行之工作體力負荷及適當性（例如男性較不適合清掃女廁）進行工作分派與調整。			計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。					考量對不同性別、年齡雇工對於資訊獲取能力之差異，相關宣導方式之設計及宣導，應盡量以淺顯易懂之語言，提高其參與意願，以達普及宣導及教育之功能。			說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。					本計畫所進用之雇工，其工作內容需要在廣大園區中進行，對於女性員工之人身安全應特別注意，使其配戴無線電、哨子等器具；此外，對於工作體力負荷較大之除草工，長期於戶外大太陽下工作，亦應配戴無線電或專人定期巡視，提供飲用水及適當休息，注意其身體狀態與安全。			說明計畫之性別友善措施或方案。
（二）效益評估
項 目					說 明				備 註
8-5落實法規政策：		8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障					憲法增修條文第10條第6款：「國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等。				說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。
		8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢					參考有關消除對婦女一切歧視公約、性別平等政策綱領等資料，確保女性在勞動參與及教育培訓機會之均等。
8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。					招募進用雇工時，不以性別作為區分，而依工作內容所需技能進行考核，注意性別比例之衡平，並維護不同性別者公平參與之機會。				說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。					同8-6				說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。
8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。					本計畫所進用之雇工，工作區域係於太平洋公園及陽光電城園區，不論是哺乳室、男女廁所數量等，均已考量不同性別需求。				1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 / 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 / 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。
8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。					在徵才資訊上不得以性別加以區分招募人數，惟得說明工作內容，讓求職者得以充分考慮是否應徵，由於此部分涉及求職者之自由意志，難以最後錄取雇工之性別比例作為考核指標，但依性別平等及多元就業之原則，會優先考慮進用單親家長、女性、原住民、長期失業者等弱勢勞工，並持續統計雇工性別，注意雇工性別比例之衡平性，維護其平等之工作權(如同工同酬)，以作為下一年度相關計畫之研擬基準。				1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。

請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。

【第二部分－程序參與】
玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；程序參與者務必為下列專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / a.行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / b.現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 / (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / c.非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
（一）基本資料
9-1程序參與期程或時間	109 年 6 月 2 日至 年 月 日
9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域	黃愛珍 / 東華大學教育行政與管理學系講師、花蓮縣政府勞資爭議獨任調解人 / 勞動法令、性別平等
9-3參與方式	□計畫研商會議 □性別平等專案小組 ■書面意見
9-4業務單位所提供之資料	相關統計資料		計畫書	計畫書含納其他初評結果
	■有■很完整 / □可更完整 / □現有資料不足須設法 補足 / □無 □應可設法找尋 / □現狀與未來皆有困難		■有， 且具性別目標 / □有， 但無性別目標 / □無	■有， 已很完整 / □有， 但仍有改善空間 / □無
9-5計畫與性別關聯之程度	■有關 □無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。
（二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。
9-6問題與需求評估說明之合宜性		詳參9-12
9-7性別目標說明之合宜性		詳參9-12
9-8性別參與情形或改善方法之合宜性		詳參9-12
9-9受益對象之合宜性		詳參9-12
9-10資源與過程說明之合宜性		詳參9-12
9-11效益評估說明之合宜性		詳參9-12
9-12綜合性檢視意見		本計畫為維護太平洋公園及陽光電城園區環境整潔，受益對象為全體縣民與遊客，雖未就性別加以區分，但為執行本計畫所進用之雇工，於109年度共進用24人，男性18人，女性6人，仍存有性別比例差距。故填表人進行性別影響評估時，建議就下列意見修訂計畫內容及檢視表之說明： / (一)招募進用雇工時，於徵才資訊上不得以性別加以區分，惟得說明工作內容(如割草工於工作中需配戴割草機具，且在戶外長時間割草及搬運，在體力負荷上需較大)，讓求職者得以充分考慮，並就工作內容所需技能(如使用除草機、搬運一定重量之物品、體能考核等)及工作經驗等因素列入考核標準，而工作分派及編組，原則上尊重雇工個人意願並考量專業技能，不得僅以性別區分工作內容，仍須兼顧執行之工作體力負荷及適當性，進行工作分派與調整。 / (二)本計畫所進用之雇工，其工作內容需要在廣大園區中進行，對於女性員工之人身安全應特別注意，使其配戴無線電、哨子等器具；此外，對於工作體力負荷較大之除草工，長期於戶外大太陽下工作，亦應配戴無線電或專人定期巡視，提供飲用水及適當休息，注意其身體健康狀態與安全。 / (三)招募進用雇工時，雖然不得以性別作為區分，但本計畫所進用之雇工因縣預算支應而有較穩定之薪資待遇，為帶動及示範性別平等及多元就業之友善工作環境，應考慮部分名額優先錄取單親家長、女性、原住民、長期失業者等弱勢勞工，注意性別比例之衡平，維護不同性別者公平獲取資源與勞動參與之機會，共同促進性別平等及提供友善職場措施。
（三）參與時機及方式之合宜性
本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可） 黃愛珍

- 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。
- 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。

【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫
拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。
10-1評估結果之綜合說明	本案內容綜合檢視合宜且具體可行，未來在執行階段將儘量顧及性別平衡議題，以及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向，營造性別友善環境，提高不同性別者參與之意願與向心力，維護其平等參與公共事務之機會，未來辦理計畫內有關性別影響評估資料將更完整詳實，俾於政策方向與計畫內容更符合性別平等之施政目標。
10-2參採情形	10-2-1說明採納意見後之計畫調整	未來執行本計畫時，會遵循審查建議辦理，加強檢視徵才資訊，並依性別平等及多元就業之原則，優先進用弱勢勞工，注意性別比例之衡平，維護不同性別者公平獲取資源與勞動參與之機會，並注意其工作時之健康安全，共同促進性別平等及提供友善職場措施。
	10-2-2說明未參採之理由或替代規劃
10-3請務必通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果，並副知本府行政暨研考處研展企劃科（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於 109 年 6 月 4 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ■e-mail □郵寄 □其他

「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。